# BÁO CÁO TỔNG HỢP KIỂM THỬ TRANG WEB BÁN BÁNH ONLINE TẠI KHU VỰC

## THÔNG TIN CHUNG

Dự án: Sweet Sip

Phiên bản: 1.0

Người lập báo cáo: Trần Thị Như Quỳnh

Ngày kiểm thử: 10/10/2025

Nhóm Thực Hiện: Nhóm 7

## 2. TỔNG QUAN KẾT QUẢ

Tổng TC: 200

Pass: 197 (97%)

Fail: 6 (3.0%)

Skip: 0

Tỷ lệ Pass: 97%

Lỗi phát hiện: 6 lỗi (3 Cao, 3 Trung bình)

## 3. BẢNG TỔNG HỢP THEO MODULE

| Module | TC | Pass | Fail | Skip | Tỷ lệ Pass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inventory management | 22 | 21 | 1 | 0 | 95.45% |
| User management | 22 | 21 | 1 | 0 | 95.45% |
| Sales revenue | 14 | 13 | 1 | 0 | 92.86% |
| Recommended drinks | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% |
| Log out | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% |
| Notification | 18 | 18 | 0 | 0 | 100% |
| Log in | 20 | 20 | 0 | 0 | 100% |
| Product search | 15 | 14 | 1 | 0 | 93.33% |
| View cart | 22 | 22 | 0 | 0 | 100% |
| Order | 22 | 21 | 1 | 0 | 95.45% |
| Order management | 21 | 20 | 1 | 0 | 95.24% |
| TỔNG | 200 | 194 | 6 | 0 | 97% |

## 4. PHÂN TÍCH LỖI

| ID | Module | Mô tả lỗi | Mức độ | TC | TR-ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | Inventory Management | Hình ảnh không tải lên được khi đạt số lượng sản phẩm là 25 sản phẩm | Cao | TC-004 | TR-003 |
| BUG-002 | Order | Khi đặt nhiều đơn hàng, một vài lần sẽ không hiện thông báo đặt thành công | Trung bình | TC-002 | TR-049 |
| BUG-003 | # Order management | Nút chỉnh sửa bị nhạt đi và không cho phép thao tác lẫn hiển thị thông báo | Trung bình | TC-001 | TR-048 |
| BUG-004 | # User Management | Người dùng khi vừa huỷ vai trò quản trị viên, khi chưa thoát khỏi trang quản trị vẫn có thể chỉnh sửa | Cao | TC-003 | TR-008 |
| BUG-005 | # Sales Revenue | Biểu đồ hiển thị vẫn chưa cân xứng khi kích thước màn hình thay đổi | Trung bình | TC-002 | TR-013 |
| BUG-006 | # Product Search | Sau khi chọn danh mục thì bộ lọc lại không lọc ra danh mục được chọn | Cao | TC-001 | TR-040 |

## 5. KHUYẾN NGHỊ & ƯU TIÊN

| ID | Mô tả lỗi | Mức độ | Khuyến nghị | Hành động cần thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | Hình ảnh không tải lên được khi đạt số lượng sản phẩm là 25 sản phẩm. | Cao | Ưu tiên khắc phục ngay vấn đề này để đảm bảo trải nghiệm người dùng. | Sửa lỗi tải hình ảnh thành công cho 25 sản phẩm. |
| BUG-004 | Người dùng khi vừa huỷ vai trò quản trị viên vẫn có thể chỉnh sửa. | Cao | Cần cải thiện tính năng bảo mật để tránh rủi ro về quản lý người dùng. | Ngăn không cho người dùng chỉnh sửa nếu đã huỷ vai trò. |
| BUG-006 | Sau khi chọn danh mục, bộ lọc lại không lọc ra danh mục được chọn. | Cao | Khắc phục lỗi này để đảm bảo tính chính xác và thuận tiện trong tìm kiếm sản phẩm. | Sửa chức năng lọc để hoạt động chính xác. |
| BUG-002 | Khi đặt nhiều đơn hàng, không hiện thông báo đặt thành công. | Trung bình | Cần kiểm tra quy trình đặt hàng và cải tiến thông báo | Thêm thông báo thành công khi đơn hàng được đặt. |
| BUG-003 | Nút chỉnh sửa bị nhạt đi và không cho phép thao tác lẫn hiển thị thông báo. | Trung bình | Cần xem xét giao diện và logic của nút chỉnh sửa để đảm bảo nó hoạt động đúng như mong đợi. | Sửa chữa nút chỉnh sửa để nó hoạt động như kỳ vọng. |
| BUG-005 | Biểu đồ hiển thị chưa cân xứng khi kích thước màn hình thay đổi. | Trung bình | Điều chỉnh biểu đồ để đảm bảo phù hợp với các kích thước màn hình khác nhau. | Cải thiện khả năng hiển thị của biểu đồ trên các kích thước màn hình. |

## 6. QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI

| Triển khai | ID |
| --- | --- |
| Ưu tiên sửa lỗi cao | BUG-001, BUG-004, BUG-006 |
| Sửa các lỗi trung bình | BUG-002, BUG-003 |
| Cải tiến và tối ưu | BUG-005 |
| Kiểm thử lại | BUG-0013, BUG-002, BUG-001 BUG-004, BUG-005, BUG-006 |