TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TỔNG HỢP CỦA TRƯỞNG NHÓM VỀ KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ KIỂM THỬ CUỐI KỲ

Học phần: Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng Phần mềm | Lớp: 23CT113 - Nhóm: Nhóm 02

Trưởng nhóm: Nguyễn Quách Phú Tài (MSSV: 123000609)

1. ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ VÀ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Trong suốt 3 tuần thực hiện dự án (12/10/2026 – 30/10/2026), toàn bộ 5 thành viên Nhóm 02 đã tổ chức 3 phiên họp nhóm và phối hợp chặt chẽ theo quy trình review chéo vòng tròn khép kín (Tài → Ân → Khánh → Tiến → Du → Tài). Nhóm đã bám sát mã nguồn thực tế và thực thi kiểm thử trên Web Demo Vercel cùng môi trường cục bộ để thu thập bằng chứng xác thực.

| STT | Thành viên | MSSV | Vai trò | Nhiệm vụ phân hệ | Khối lượng | Review chéo | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Quách Phú Tài | 123000609 | Trưởng nhóm | AUTH & KYC (TR-001 -> TR-009) | 9 TR & 23 TC | Review cho Trần Xuân Ân | 20/23 TC đã chạy |
| 2 | Trần Xuân Ân | 123001127 | Thành viên | CAMP & REWARD (TR-010 -> TR-018) | 9 TR & 24 TC | Review cho Bùi Đặng Quốc Khánh | 22/24 TC đã chạy |
| 3 | Bùi Đặng Quốc Khánh | 123001005 | Thành viên | PLEDGE & CERT (TR-019 -> TR-027) | 9 TR & 20 TC | Review cho Nguyễn Trung Tiến | 17/20 TC đã chạy |
| 4 | Nguyễn Trung Tiến | 123000127 | Thành viên | COMM & BLOG (TR-028 -> TR-035) | 8 TR & 23 TC | Review cho Nguyễn Khánh Du | 21/23 TC đã chạy |
| 5 | Nguyễn Khánh Du | 123000159 | Thành viên | CHAT & ADMIN (TR-036 -> TR-042) | 7 TR & 15 TC | Review cho Nguyễn Quách Phú Tài | 13/15 TC đã chạy |

2. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC THI KIỂM THỬ

• Tổng số Yêu cầu kiểm thử (TR): 42 TRs được suy luận trực tiếp từ mã nguồn và bao phủ trọn vẹn 10 phân hệ nghiệp vụ của nền tảng.

• Tổng số Kịch bản kiểm thử (TC): 105 TCs (phân bổ: 56 High, 36 Medium, 13 Low) được thiết kế theo đúng 4 kỹ thuật Functional, Boundary, Negative, LooknFeel.

• Kết quả thực thi thực tế: 89 PASS (95.7%), 4 FAIL (4.3%), 0 BLOCKED trên tổng số 93 TCs đã thực thi thành công; đạt chỉ tiêu chất lượng đề ra (≥ 85.0% PASS trên các TC đã thực thi).

• Số TC chưa thực thi: 12 TCs được để trống kết quả minh bạch kèm lý do kỹ thuật (yêu cầu quét thẻ thanh toán ngân hàng thực tế, cổng SMS OTP ngoài đời, chữ ký số token CA kết nối Thuế, camera eKYC vật lý và kiểm thử chịu tải phân tán 500 CCU).

3. BẢNG CHI TIẾT BUG REPORT

| Mã Bug | Phân hệ | Tiêu đề lỗi phát hiện | Mức độ | File/route gây lỗi | Dữ liệu tái hiện | Hướng xử lý đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | PLEDGE | Cổng MoMo trả HTTP 410 ESCROW_BANK_ONLY do tắt thanh toán ví điện tử | High | src/app/api/payment/momo/create/route.ts | POST /api/payment/momo/create -> HTTP 410 | Tích hợp cổng MoMo chính thức hoặc ẩn nút ví điện tử trên UI |
| BUG-002 | PLEDGE | Cổng VNPay trả HTTP 410 ESCROW_BANK_ONLY do đóng cổng trung gian | High | src/app/api/payment/vnpay/create/route.ts | POST /api/payment/vnpay/create -> HTTP 410 | Đấu nối sandbox VNPay hoặc thông báo rõ chỉ nhận chuyển khoản VietQR |
| BUG-003 | CHAT | Cơ chế truyền tín hiệu cuộc gọi P2P dùng Polling 1.2s thay vì WebSocket | Medium | src/hooks/useCall.ts:33 (POLL_MS = 1200) | Mở cuộc gọi P2P -> liên tục gửi request polling | Nâng cấp hạ tầng WebSocket / Socket.io để giảm độ trễ và tải server |
| BUG-004 | COMM | Giao diện góp ý thiếu validate trực tiếp, submit < 10 ký tự nhận lỗi 400 | Low | src/app/api/feedback/route.ts:16 | Nhập 'Lỗi nè' (7 ký tự) -> HTTP 400 từ server | Thêm bộ đếm ký tự và validate trực tiếp trên client trước khi gửi API |

4. ĐỐI CHIẾU PHÂN HỆ ↔ MÃ NGUỒN ↔ TR/TC

| Phân hệ | Route/API chính | Model Prisma | TR | TC | Đã chạy | PASS/FAIL/BLOCKED | Chưa chạy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTH | /auth/*, /api/auth/* | users, password_reset_tokens | 5 | 12 | 10 | 10 / 0 / 0 | 2 |
| KYC | /kyc, /api/user/upgrade-creator, /admin/kyc | kyc_info, users | 4 | 11 | 10 | 10 / 0 / 0 | 1 |
| CAMP | /campaigns/*, /api/campaigns/* | campaigns, campaign_updates | 5 | 15 | 14 | 14 / 0 / 0 | 1 |
| REWARD | /rewards/*, /products/* | rewards, reward_digital_assets | 4 | 9 | 8 | 8 / 0 / 0 | 1 |
| PLEDGE | /thanh-toan/*, /api/payment/* | pledges, donation_certificates | 5 | 10 | 8 | 6 / 2 / 0 | 2 |
| CERT | /lookup, /chung-tu/*, /hoa-don/*, /so | backer_invoices, so_ledgers | 4 | 10 | 9 | 9 / 0 / 0 | 1 |
| COMM | /gop-y, /api/feedback, /api/reports | platform_feedback, reviews | 4 | 11 | 10 | 9 / 1 / 0 | 1 |
| BLOG | /blog/*, /api/blog/* | blog_posts, blog_comments | 4 | 12 | 11 | 11 / 0 / 0 | 1 |
| CHAT | /chat/*, src/hooks/useCall.ts | conversations, messages | 3 | 6 | 5 | 4 / 1 / 0 | 1 |
| ADMIN | /dashboard/admin/*, /api/admin/* | audit_logs, blacklist | 4 | 9 | 8 | 8 / 0 / 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | Toàn bộ route và API hệ thống | Toàn bộ schema Prisma | 42 | 105 | 93 | 89 / 4 / 0 | 12 |