TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TỔNG HỢP CỦA TRƯỞNG NHÓM VỀ KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ KIỂM THỬ CUỐI KỲ

Học phần: Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng Phần mềm | Lớp: 23CT113 - Nhóm: Nhóm 02

Trưởng nhóm: Nguyễn Quách Phú Tài (MSSV: 123000609)

# 1. ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ VÀ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Trong suốt 3 tuần thực hiện (12/10/2026 – 01/11/2026), toàn bộ 5 thành viên Nhóm 02 đã phối hợp chặt chẽ, hoàn thành 100% khối lượng công việc được giao:

| STT | Thành viên | MSSV | Vai trò | Nhiệm vụ phân hệ | Khối lượng | Review chéo | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Quách Phú Tài | 123000609 | Trưởng nhóm | AUTH & DONATE | 16 TR & 40 TC | Review Trần Xuân Ân | 100% (20%) - Xuất sắc |
| 2 | Trần Xuân Ân | 123001127 | Thành viên | CAMP & DISBURSE | 16 TR & 40 TC | Review Bùi Đặng Quốc Khánh | 100% (20%) - Tốt |
| 3 | Bùi Đặng Quốc Khánh | 123001005 | Thành viên | USER & ADMIN | 16 TR & 40 TC | Review Nguyễn Trung Tiến | 100% (20%) - Tốt |
| 4 | Nguyễn Trung Tiến | 123000127 | Thành viên | BLOG & CHAT | 16 TR & 40 TC | Review Nguyễn Khánh Du | 100% (20%) - Tốt |
| 5 | Nguyễn Khánh Du | 123000159 | Thành viên | STATS & SYSTEM | 16 TR & 40 TC | Review Nguyễn Quách Phú Tài | 100% (20%) - Tốt |

# 2. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC THI KIỂM THỬ (173 PASS / 23 FAIL / 4 BLOCKED)

• Tổng số TR: 80 TRs phủ trọn vẹn 10 phân hệ nền tảng.

• Tổng số TC: 200 TCs (81 High, 79 Medium, 40 Low).

• Kết quả: 173 PASS (86.5%), 23 FAIL (11.5%), 4 BLOCKED (2.0%).

• Hệ thống đạt chuẩn chất lượng đề ra (≥ 85.0%), minh bạch và trung thực với mã nguồn.

# 3. BẢNG CHI TIẾT 14 BUG REPORTS PHÁT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH TEST

| Mã Bug | Phân hệ | Tiêu đề lỗi phát hiện | Mức độ | Hướng xử lý đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | AUTH | Mật khẩu 6-7 ký tự đăng ký được, chưa chặn > 64 ký tự | High | Sửa validation API register/route.ts min 8, max 64 |
| BUG-002 | AUTH | Token reset password hết hạn sau 30 phút thay vì 15 phút | Medium | Đổi PASSWORD_RESET_TTL_MS thành 15 * 60 * 1000 |
| BUG-003 | DONATE | Webhook trả 410 Gone, ví điện tử/thẻ tắt | High | Hệ thống thiết kế đối soát qua Admin Settle |
| BUG-004 | DONATE | Chưa có phương thức COD trong enum PaymentMethod | Medium | Bổ sung COD vào schema.prisma khi triển khai shipper |
| BUG-005 | DONATE | Chưa giới hạn tối đa 10 ảnh cho 1 Reward | Medium | Kiểm tra tổng số file ảnh tải lên tại upload/route.ts |
| BUG-006 | CAMP | Chưa chặn tiêu đề chiến dịch < 10 hoặc > 120 ký tự | High | Thêm validation độ dài tiêu đề ở create-campaign.ts |
| BUG-007 | CAMP | Chưa chặn endDate <= ngày hiện tại ở server | Medium | Kiểm tra endDate > now() + 7 days ở API campaigns |
| BUG-008 | CAMP | Pledge vào chiến dịch DRAFT/PENDING báo lỗi chưa rõ | High | Trả thông báo tiếng Việt giải thích rõ ràng |
| BUG-009 | DISBURSE | Hóa đơn dùng thông tin thuế mẫu cứng, lệch khung khi tên dài | Medium | Lấy dữ liệu thuế động từ DB và thêm break-words |
| BUG-010 | USER | Thiếu counter 500 ký tự Bio và chưa khóa nút gửi KYC | Medium | Thêm bộ đếm ký tự client và validate form /kyc |
| BUG-011 | ADMIN | Lý do từ chối 1-9 ký tự được chấp nhận, Feedback tĩnh | Medium | Bắt buộc min 10 ký tự và thêm nút cập nhật feedback |
| BUG-012 | BLOG | Tìm kiếm từ khóa dài > 80 ký tự không khoảng trắng bị tràn | Medium | Thêm class truncate/overflow-hidden vào nhãn search |
| BUG-013 | CHAT | Chat chưa có WebSocket realtime, /gop-y ngưỡng 10-2000 | Medium | Tích hợp WebSocket push và chỉnh ngưỡng 15-1000 |
| BUG-014 | STATS | Datepicker cho chọn startDate > endDate, mất query F5 | Low | Khóa Datepicker và đồng bộ tham số URL với state |