BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO — TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BÁO CÁO CUỐI KỲ HỌC PHẦN KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Đề tài: NỀN TẢNG CROWDFUNDING GÂY QUỸ CỘNG ĐỒNG (TỬ TẾ FUND)

Web Demo chính thức: https://test-gamma-azure-65.vercel.app

Lớp: 23CT113 — Nhóm: Nhóm 02

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Phúc

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 02:

| STT | Họ và tên | MSSV | Vai trò | Phân hệ phụ trách | Đóng góp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Quách Phú Tài | 123000609 | Trưởng nhóm | AUTH & DONATE (TR-001 -> TR-016, 40 TC) | 100% (20%) |
| 2 | Trần Xuân Ân | 123001127 | Thành viên | CAMP & DISBURSE (TR-017 -> TR-032, 40 TC) | 100% (20%) |
| 3 | Bùi Đặng Quốc Khánh | 123001005 | Thành viên | USER & ADMIN (TR-033 -> TR-048, 40 TC) | 100% (20%) |
| 4 | Nguyễn Trung Tiến | 123000127 | Thành viên | BLOG & CHAT (TR-049 -> TR-064, 40 TC) | 100% (20%) |
| 5 | Nguyễn Khánh Du | 123000159 | Thành viên | STATS & SYSTEM (TR-065 -> TR-080, 40 TC) | 100% (20%) |

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ HỆ THỐNG KIỂM THỬ

Tử Tế Fund là nền tảng gây quỹ cộng đồng trực tuyến được xây dựng bằng công nghệ hiện đại Next.js 15 App Router, cơ sở dữ liệu PostgreSQL Prisma ORM, và cơ chế chuyển khoản giữ hộ VietQR Escrow.

Dự án được triển khai kiểm thử thực tế trong 3 tuần (12/10/2026 – 01/11/2026) với mục tiêu đảm bảo chất lượng, tính minh bạch và an toàn tài chính tuyệt đối.

# CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ YÊU CẦU KIỂM THỬ (80 TR)

Nhóm đã xây dựng 80 Yêu cầu kiểm thử (TR-001 -> TR-080) phân bổ đều cho 10 phân hệ, mỗi phân hệ 8 TR phủ đủ 4 kỹ thuật kiểm thử cốt lõi:

• Functional (Kiểm thử chức năng luồng chuẩn - Happy Path)

• Boundary (Kiểm thử giá trị biên độ dài, số tiền, dung lượng file)

• Negative / Security (Kiểm thử ngoại lệ, bảo mật XSS, SQLi, Rate Limiting, RBAC)

• Look & Feel (Kiểm thử giao diện UI/UX, Responsive Mobile 390px, Dark Mode)

# CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ 200 KỊCH BẢN KIỂM THỬ (TEST CASES)

Bộ kịch bản gồm đúng 200 Test Cases (20 TC/phân hệ, 40 TC/thành viên), phân bổ theo độ ưu tiên:

• 81 Test Cases High (Nghiệp vụ P0 bắt buộc chạy kiểm thử)

• 79 Test Cases Medium (Nghiệp vụ phụ, giá trị biên và validation)

• 40 Test Cases Low (Giao diện UI/UX, responsive và tương thích trình duyệt)

# CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC THI KIỂM THỬ THỰC TẾ (173 PASS / 23 FAIL / 4 BLOCKED)

Toàn bộ 200 TC đã được thực thi trực tiếp trên Web Demo https://test-gamma-azure-65.vercel.app:

• PASS: 173 / 200 TCs (86.5%) — Vượt chỉ tiêu chất lượng đề ra trong Test Plan (≥ 85.0%).

• FAIL: 23 / 200 TCs (11.5%) — Phát hiện 14 lỗi thực tế về validation biên, thiếu client check.

• BLOCKED: 4 / 200 TCs (2.0%) — Do cổng thanh toán bên thứ ba và COD chưa mở trong schema.

| Mã phân hệ | Tên phân hệ | Người phụ trách | Tổng TC | PASS | FAIL | BLOCKED | Tỷ lệ PASS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTH | Quản lý Đăng nhập & Xác thực | Nguyễn Quách Phú Tài | 20 | 17 | 3 | 0 | 85.0% |
| DONATE | Ủng hộ, Giỏ quà & Thanh toán | Nguyễn Quách Phú Tài | 20 | 14 | 2 | 4 | 70.0% |
| CAMP | Dự án & Chiến dịch Gây quỹ | Trần Xuân Ân | 20 | 15 | 5 | 0 | 75.0% |
| DISBURSE | Giải ngân, Hóa đơn & Chứng từ | Trần Xuân Ân | 20 | 18 | 2 | 0 | 90.0% |
| USER | Hồ sơ cá nhân & KYC thủ công | Bùi Đặng Quốc Khánh | 20 | 17 | 3 | 0 | 85.0% |
| ADMIN | Quản trị Hệ thống & Kiểm duyệt | Bùi Đặng Quốc Khánh | 20 | 18 | 2 | 0 | 90.0% |
| BLOG | Tin tức & Bài viết Cộng đồng | Nguyễn Trung Tiến | 20 | 19 | 1 | 0 | 95.0% |
| CHAT | Trò chuyện, Bình luận & Thông báo | Nguyễn Trung Tiến | 20 | 17 | 3 | 0 | 85.0% |
| STATS | Thống kê Doanh thu & Tra cứu | Nguyễn Khánh Du | 20 | 18 | 2 | 0 | 90.0% |
| SYSTEM | Hiệu năng, Bảo mật & Giao diện | Nguyễn Khánh Du | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.0% |
| TỔNG | Toàn bộ 10 Phân hệ | 5 Thành viên Nhóm 02 | 200 | 173 | 23 | 4 | 86.5% |

# CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ LỖI VÀ DANH SÁCH 14 BUG REPORTS

14 lỗi thực tế phát hiện được bóc tách chi tiết:

| Mã Bug | Phân hệ | Mô tả chi tiết lỗi thực tế phát hiện | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | AUTH | Mật khẩu 6-7 ký tự đăng ký được; chưa chặn > 64 ký tự | High |
| BUG-002 | AUTH | Token reset pass còn hạn tại phút 20 (TTL 30 phút thay vì 15 phút) | Medium |
| BUG-003 | DONATE | Webhook trả 410 Gone, cổng E-Wallet/Card tắt | High |
| BUG-004 | DONATE | Chưa hỗ trợ phương thức COD trong schema enum | Medium |
| BUG-005 | DONATE | Chưa giới hạn tối đa 10 ảnh cho 1 Reward ở backend | Medium |
| BUG-006 | CAMP | Chưa chặn tiêu đề chiến dịch < 10 hoặc > 120 ký tự | High |
| BUG-007 | CAMP | Chưa chặn endDate <= ngày hiện tại ở server | Medium |
| BUG-008 | CAMP | Pledge vào chiến dịch DRAFT/PENDING báo lỗi chưa rõ ràng | High |
| BUG-009 | DISBURSE | Hóa đơn dùng thông tin thuế mẫu cứng; lệch khung khi tên dài | Medium |
| BUG-010 | USER | Thiếu counter 500 ký tự Bio; chưa khóa nút gửi KYC khi thiếu ảnh | Medium |
| BUG-011 | ADMIN | Lý do từ chối 1-9 ký tự được chấp nhận; Feedback Queue tĩnh | Medium |
| BUG-012 | BLOG | Tìm kiếm từ khóa dài > 80 ký tự không khoảng trắng bị tràn nhãn | Medium |
| BUG-013 | CHAT | Chat chưa có WebSocket realtime; ngưỡng /gop-y lệch PRD | Medium |
| BUG-014 | STATS | Datepicker cho chọn startDate > endDate; mất query khi F5 | Low |

# CHƯƠNG 6: MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU (RTM)

Ma trận truy vết bảo đảm 100% trong số 80 Yêu cầu kiểm thử đều được ánh xạ ít nhất 2 kịch bản kiểm thử, không có yêu cầu nào bị bỏ sót.

# CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

• Nhóm đã áp dụng đầy đủ quy trình kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp từ khâu lập Test Plan, thiết kế Test Case, Review chéo vòng tròn đến thực thi và ghi nhận Bug Report.

• Kết quả kiểm thử thực tế giúp nhận diện các điểm yếu về kiểm tra biên và validation client-side, làm cơ sở nâng cấp hệ thống trong tương lai.

# CHƯƠNG 8: TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHỤ LỤC

1. Giáo trình Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng Phần mềm — Trường ĐH Lạc Hồng.

2. Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing Standards.

3. Kho mã nguồn dự án: https://github.com/Escanor292/test

4. Web Demo thực tế: https://test-gamma-azure-65.vercel.app