# BÁO CÁO KIỂM THỬ PHẦN MỀM

# Tử Tế Fund - Nền tảng Crowdfunding

Nhóm: Nhóm 02

Lớp: 23CT113

Mã dự án: 23CT113_Nhom02_NenTangCrowdfunding(TuTeFund)

Ngày thực hiện: 27/10/2026

Mục tiêu: Kiểm thử chức năng hệ thống crowdfunding theo yêu cầu nghiệp vụ, ghi nhận kết quả thực thi thực tế theo trạng thái Pass/Fail.

# 1. Tổng quan

Dự án Tử Tế Fund được kiểm thử theo phương pháp Black-box dựa trên yêu cầu chức năng đã xác định. Không áp dụng White-box trong bộ dữ liệu hiện tại vì phần lớn kiểm thử tập trung vào luồng người dùng và giao diện nghiệp vụ. Kết quả thực thi ghi nhận: 20 PASS, 34 FAIL.

# 2. Tóm tắt kiểm thử

| Chỉ tiêu | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng yêu cầu chức năng | 26 | REQ đã xác định trong PRD và ma trận truy xuất |
| Tổng test case | 54 | Được thiết kế theo yêu cầu |
| Pass | 20 | Kết quả thực hiện phù hợp mong đợi |
| Fail | 34 | Có sai lệch/thiếu chức năng cần khắc phục |
| Traceability coverage | 96% | TR 24/24 và TC 54/54 đã bao phủ; 25/26 REQ có test case, REQ-CAMP-006 (thông báo khi có ủng hộ mới) ngoài phạm vi Phase 1 |

# 3. Phân bổ theo module

| Module | Số TC |
| --- | --- |
| Blog | 10 |
| Campaign | 12 |
| KYC | 12 |
| Login | 10 |
| Reward | 10 |

# 4. Kết quả thực thi từng Test Case

| TC ID | Module | Test Case Title | Actual Result | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-LOGIN-001 | Login | Đăng nhập thành công với thông tin hợp lệ | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-LOGIN-002 | Login | Đăng nhập với email viết hoa/thường | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-LOGIN-003 | Login | Đăng nhập với mật khẩu sai | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-LOGIN-004 | Login | Đăng nhập với email không tồn tại | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-LOGIN-005 | Login | Chức năng "Ghi nhớ đăng nhập" | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-LOGIN-006 | Login | Chức năng đăng xuất | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-LOGIN-007 | Login | Xác thực định dạng email không hợp lệ | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-LOGIN-008 | Login | Xác thực trường mật khẩu trống | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-LOGIN-009 | Login | Đăng nhập với tài khoản bị khóa | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-LOGIN-010 | Login | Đăng nhập sau nhiều lần thất bại | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-REWARD-001 | Reward | Tạo reward hợp lệ với đầy đủ thông tin | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-REWARD-002 | Reward | Create reward without name | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-REWARD-003 | Reward | Create reward with negative price | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-REWARD-004 | Reward | Edit reward name | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-REWARD-005 | Reward | Edit reward price | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-REWARD-006 | Reward | Delete reward | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-REWARD-007 | Reward | Display reward list for campaign | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-REWARD-008 | Reward | Create reward with limited quantity | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-REWARD-009 | Reward | Update quantity after backer selection | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-REWARD-010 | Reward | Create reward with oversized description | Actual result matches expected result. | Pass |
| TC-BLOG-001 | Blog | Create valid blog post with complete information | Nhấn nút lưu không có phản hồi; bài viết mới không được ghi vào CSDL và không xuất hiện trong danh sách. | Fail |
| TC-BLOG-002 | Blog | Create blog post without title | Bài viết vẫn được lưu khi bỏ trống tiêu đề; không hiển thị thông báo lỗi "Title is required". | Fail |
| TC-BLOG-003 | Blog | Create blog post without content | Bài viết vẫn được lưu khi nội dung để trống; không hiển thị thông báo lỗi "Content is required". | Fail |
| TC-BLOG-004 | Blog | Edit blog post content | Nội dung sau khi sửa không được lưu; tải lại trang vẫn thấy nội dung cũ. | Fail |
| TC-BLOG-005 | Blog | Edit blog post title | Tiêu đề sau khi sửa không được lưu; danh sách vẫn hiển thị tiêu đề cũ. | Fail |
| TC-BLOG-006 | Blog | Delete blog post | Nhấn xóa không có hiệu lực; bài viết vẫn còn trong danh sách. | Fail |
| TC-BLOG-007 | Blog | Display blog posts in chronological order | Danh sách hiển thị theo thứ tự tạo cũ nhất trước, không phải mới nhất trước. | Fail |
| TC-BLOG-008 | Blog | Create blog post with image upload | Bài viết được tạo nhưng ảnh tải lên không được đính kèm và không hiển thị. | Fail |
| TC-BLOG-009 | Blog | Create blog post with oversized image | Ảnh 12MB vẫn được chấp nhận, không hiển thị thông báo giới hạn dung lượng. | Fail |
| TC-BLOG-010 | Blog | Display blog posts to public viewers | Trang công khai chỉ hiển thị nội dung dạng văn bản thuần, thiếu ảnh và định dạng. | Fail |
| TC-CAMP-001 | Campaign | Create valid campaign with complete information | Form tạo campaign không submit được, campaign mới không được tạo. | Fail |
| TC-CAMP-002 | Campaign | Create campaign without name | Campaign với tên để trống vẫn được tạo thành công, không có thông báo lỗi. | Fail |
| TC-CAMP-003 | Campaign | Create campaign with negative goal amount | Mục tiêu gây quỹ -5.000.000 vẫn được chấp nhận và lưu thành 0. | Fail |
| TC-CAMP-004 | Campaign | Edit campaign description | Mô tả sau khi sửa không được lưu; trang chi tiết vẫn hiển thị mô tả cũ. | Fail |
| TC-CAMP-005 | Campaign | Edit campaign goal amount | Mục tiêu gây quỹ được cập nhật nhưng phần trăm tiến độ không được tính lại. | Fail |
| TC-CAMP-006 | Campaign | Display campaign list on homepage | Trang chủ chỉ hiển thị 3/5 campaign đang hoạt động. | Fail |
| TC-CAMP-007 | Campaign | Search campaign by name | Tìm kiếm đúng tên campaign trả về danh sách rỗng. | Fail |
| TC-CAMP-008 | Campaign | Change campaign status to "Paused" | Trạng thái đổi sang Paused nhưng campaign vẫn hiển thị và vẫn cho phép chỉnh sửa. | Fail |
| TC-CAMP-009 | Campaign | Change campaign status to "Completed" | Sau khi chọn Completed, trạng thái vẫn là Active và form ủng hộ vẫn hiển thị. | Fail |
| TC-CAMP-010 | Campaign | Calculate funding progress percentage | Gây quỹ 25.000.000/100.000.000 nhưng tiến độ hiển thị 0% (mong đợi 25%). | Fail |
| TC-CAMP-011 | Campaign | Create campaign with too short duration | Campaign thời gian 1 ngày vẫn được tạo, không có thông báo "Minimum duration". | Fail |
| TC-CAMP-012 | Campaign | Filter campaigns by category | Bộ lọc danh mục trả về cả campaign thuộc danh mục khác. | Fail |
| TC-KYC-001 | KYC | Upload valid KYC document (JPG image) | File JPG tải lên nhưng giao diện vẫn ở trạng thái "Not uploaded", trạng thái hồ sơ là Not Submitted. | Fail |
| TC-KYC-002 | KYC | Upload valid KYC document (PDF file) | File PDF đúng định dạng bị từ chối với thông báo lỗi chung chung. | Fail |
| TC-KYC-003 | KYC | Upload oversized document | File 15MB vẫn được tải lên, không hiển thị thông báo "File size exceeds". | Fail |
| TC-KYC-004 | KYC | Upload document with invalid format | File .docx vẫn được chấp nhận dù hệ thống chỉ cho phép JPG/PNG/PDF. | Fail |
| TC-KYC-005 | KYC | View KYC status "Pending Review" | Nhãn trạng thái hiển thị "Not Submitted" thay vì "Pending Review". | Fail |
| TC-KYC-006 | KYC | View KYC status "Approved" | Trang KYC vẫn hiển thị "Pending Review" dù admin đã duyệt hồ sơ. | Fail |
| TC-KYC-007 | KYC | Admin approve KYC document | Thao tác duyệt của admin không đổi trạng thái; hồ sơ vẫn "Pending Review". | Fail |
| TC-KYC-008 | KYC | Admin reject KYC document | Lý do từ chối không được hiển thị cho creator sau khi admin từ chối. | Fail |
| TC-KYC-009 | KYC | Receive notification when KYC approved | Không có thông báo trong ứng dụng hoặc email nào được gửi sau khi hồ sơ được duyệt. | Fail |
| TC-KYC-010 | KYC | Receive notification when KYC rejected | Không có thông báo trong ứng dụng hoặc email nào được gửi sau khi hồ sơ bị từ chối. | Fail |
| TC-KYC-011 | KYC | Upload multiple documents simultaneously | Chỉ file đầu tiên được tải lên; các file còn lại bị bỏ qua không báo lỗi. | Fail |
| TC-KYC-012 | KYC | View KYC history | Trang lịch sử KYC trống dù trước đó đã tải lên 3 tài liệu. | Fail |

# 5. Traceability Matrix

| REQ ID | TR ID | TC ID | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-LOGIN-001 | TR-LOGIN-001 | TC-LOGIN-001 | Designed |
| REQ-LOGIN-001 | TR-LOGIN-001 | TC-LOGIN-002 | Designed |
| REQ-LOGIN-001 | TR-LOGIN-001 | TC-LOGIN-009 | Designed |
| REQ-LOGIN-001 | TR-LOGIN-001 | TC-LOGIN-010 | Designed |
| REQ-LOGIN-002 | TR-LOGIN-002 | TC-LOGIN-003 | Designed |
| REQ-LOGIN-002 | TR-LOGIN-002 | TC-LOGIN-004 | Designed |
| REQ-LOGIN-002 | TR-LOGIN-002 | TC-LOGIN-007 | Designed |
| REQ-LOGIN-002 | TR-LOGIN-002 | TC-LOGIN-008 | Designed |
| REQ-LOGIN-003 | TR-LOGIN-003 | TC-LOGIN-005 | Designed |
| REQ-LOGIN-004 | TR-LOGIN-004 | TC-LOGIN-006 | Designed |
| REQ-REWARD-001 | TR-REWARD-001 | TC-REWARD-001 | Designed |
| REQ-REWARD-001 | TR-REWARD-001 | TC-REWARD-008 | Designed |
| REQ-REWARD-001 | TR-REWARD-002 | TC-REWARD-002 | Designed |
| REQ-REWARD-001 | TR-REWARD-002 | TC-REWARD-003 | Designed |
| REQ-REWARD-001 | TR-REWARD-002 | TC-REWARD-010 | Designed |
| REQ-REWARD-002 | TR-REWARD-003 | TC-REWARD-004 | Designed |
| REQ-REWARD-002 | TR-REWARD-003 | TC-REWARD-005 | Designed |
| REQ-REWARD-003 | TR-REWARD-004 | TC-REWARD-006 | Designed |
| REQ-REWARD-004 | TR-REWARD-005 | TC-REWARD-007 | Designed |
| REQ-REWARD-004 | TR-REWARD-005 | TC-REWARD-009 | Designed |
| REQ-BLOG-001 | TR-BLOG-001 | TC-BLOG-001 | Designed |
| REQ-BLOG-001 | TR-BLOG-001 | TC-BLOG-008 | Designed |
| REQ-BLOG-001 | TR-BLOG-002 | TC-BLOG-002 | Designed |
| REQ-BLOG-001 | TR-BLOG-002 | TC-BLOG-003 | Designed |
| REQ-BLOG-001 | TR-BLOG-002 | TC-BLOG-009 | Designed |
| REQ-BLOG-002 | TR-BLOG-003 | TC-BLOG-004 | Designed |
| REQ-BLOG-002 | TR-BLOG-003 | TC-BLOG-005 | Designed |
| REQ-BLOG-003 | TR-BLOG-004 | TC-BLOG-006 | Designed |
| REQ-BLOG-004 | TR-BLOG-005 | TC-BLOG-007 | Designed |
| REQ-BLOG-004 | TR-BLOG-005 | TC-BLOG-010 | Designed |
| REQ-CAMP-001 | TR-CAMP-001 | TC-CAMP-001 | Designed |
| REQ-CAMP-001 | TR-CAMP-001 | TC-CAMP-010 | Designed |
| REQ-CAMP-001 | TR-CAMP-002 | TC-CAMP-002 | Designed |
| REQ-CAMP-001 | TR-CAMP-002 | TC-CAMP-003 | Designed |
| REQ-CAMP-001 | TR-CAMP-002 | TC-CAMP-011 | Designed |
| REQ-CAMP-002 | TR-CAMP-003 | TC-CAMP-004 | Designed |
| REQ-CAMP-002 | TR-CAMP-003 | TC-CAMP-005 | Designed |
| REQ-CAMP-003 | TR-CAMP-004 | TC-CAMP-006 | Designed |
| REQ-CAMP-003 | TR-CAMP-004 | TC-CAMP-007 | Designed |
| REQ-CAMP-003 | TR-CAMP-004 | TC-CAMP-012 | Designed |
| REQ-CAMP-004 | TR-CAMP-005 | TC-CAMP-008 | Designed |
| REQ-CAMP-004 | TR-CAMP-005 | TC-CAMP-009 | Designed |
| REQ-KYC-001 | TR-KYC-001 | TC-KYC-001 | Designed |
| REQ-KYC-001 | TR-KYC-001 | TC-KYC-002 | Designed |
| REQ-KYC-001 | TR-KYC-001 | TC-KYC-011 | Designed |
| REQ-KYC-001 | TR-KYC-002 | TC-KYC-003 | Designed |
| REQ-KYC-001 | TR-KYC-002 | TC-KYC-004 | Designed |
| REQ-KYC-002 | TR-KYC-003 | TC-KYC-005 | Designed |
| REQ-KYC-002 | TR-KYC-003 | TC-KYC-006 | Designed |
| REQ-KYC-002 | TR-KYC-003 | TC-KYC-012 | Designed |
| REQ-KYC-003 | TR-KYC-004 | TC-KYC-007 | Designed |
| REQ-KYC-003 | TR-KYC-004 | TC-KYC-008 | Designed |
| REQ-KYC-004 | TR-KYC-005 | TC-KYC-009 | Designed |
| REQ-KYC-004 | TR-KYC-005 | TC-KYC-010 | Designed |
| REQ-LOGIN-005 | TR-LOGIN-002 | TC-LOGIN-007 | Designed |
| REQ-LOGIN-005 | TR-LOGIN-002 | TC-LOGIN-008 | Designed |
| REQ-REWARD-005 | TR-REWARD-001 | TC-REWARD-008 | Designed |
| REQ-REWARD-005 | TR-REWARD-005 | TC-REWARD-009 | Designed |
| REQ-BLOG-005 | TR-BLOG-001 | TC-BLOG-008 | Designed |
| REQ-BLOG-005 | TR-BLOG-002 | TC-BLOG-009 | Designed |
| REQ-CAMP-005 | TR-CAMP-001 | TC-CAMP-010 | Designed |
| REQ-KYC-005 | TR-KYC-002 | TC-KYC-003 | Designed |
| REQ-KYC-005 | TR-KYC-002 | TC-KYC-004 | Designed |
| REQ-CAMP-006 |  |  | Ngoài phạm vi Phase 1 |

# 6. Phân tích lỗi

Tổng hợp 34 test case Fail (module Blog, Campaign, KYC) cho thấy các module này chưa hoàn thiện trên build v1.0. Nhóm đã ghi nhận 12 lỗi tương ứng trong sheet Bug Log của file Test Case; chi tiết như sau:

## 6.1 Danh sách lỗi phát hiện

| Bug ID | Module | Mô tả lỗi | Mức độ | Test Case liên quan | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | Blog | Không tạo được bài viết blog mới | Critical | TC-BLOG-001, TC-BLOG-008 | Open |
| BUG-002 | Blog | Sửa và xóa bài viết không có hiệu lực | High | TC-BLOG-004, TC-BLOG-005, TC-BLOG-006 | Open |
| BUG-003 | Blog | Thiếu kiểm tra dữ liệu bắt buộc và kích thước ảnh | Medium | TC-BLOG-002, TC-BLOG-003, TC-BLOG-009 | Open |
| BUG-004 | Blog | Danh sách bài viết sắp xếp và hiển thị sai | Low | TC-BLOG-007, TC-BLOG-010 | Open |
| BUG-005 | Campaign | Không tạo được campaign mới | Critical | TC-CAMP-001 | Open |
| BUG-006 | Campaign | Thiếu kiểm tra tên, mục tiêu gây quỹ và thời gian | High | TC-CAMP-002, TC-CAMP-003, TC-CAMP-011 | Open |
| BUG-007 | Campaign | Sửa campaign không cập nhật, tiến độ gây quỹ tính sai | High | TC-CAMP-004, TC-CAMP-005, TC-CAMP-010 | Open |
| BUG-008 | Campaign | Danh sách, tìm kiếm, lọc và đổi trạng thái sai | Medium | TC-CAMP-006, TC-CAMP-007, TC-CAMP-008, TC-CAMP-009, TC-CAMP-012 | Open |
| BUG-009 | KYC | Không upload được tài liệu KYC | Critical | TC-KYC-001, TC-KYC-002, TC-KYC-011 | Open |
| BUG-010 | KYC | Thiếu kiểm tra dung lượng và định dạng file | High | TC-KYC-003, TC-KYC-004 | Open |
| BUG-011 | KYC | Trạng thái KYC và thao tác duyệt/từ chối không cập nhật | Medium | TC-KYC-005, TC-KYC-006, TC-KYC-007, TC-KYC-008 | Open |
| BUG-012 | KYC | Không gửi thông báo duyệt/từ chối, không có lịch sử KYC | Low | TC-KYC-009, TC-KYC-010, TC-KYC-012 | Open |

## 6.2 Nhận xét

- Mức độ: 3 Critical, 4 High, 3 Medium, 2 Low. Ba lỗi Critical đều nằm ở luồng must-have (tạo bài viết, tạo campaign, upload hồ sơ KYC) nên cần ưu tiên sửa trước khi nghiệm thu.

- Nguyên nhân chính: các màn hình Blog, Campaign và KYC trên build v1.0 mới là giao diện, chưa nối đầy đủ API/CSDL; phần lớn lỗi thuộc nhóm "thao tác không được lưu" và "thiếu thông báo validate".

- Module Login và Reward không phát hiện lỗi ở lần chạy này (20/20 test case Pass).

## 6.3 Khuyến nghị

- Sửa nhóm lỗi Critical/High trong sprint tiếp theo, chạy lại (retest) 19 test case liên quan ở build v1.1 và cập nhật cột Retest Result.

- Bổ sung lớp validation dùng chung cho các form (bắt buộc nhập, giới hạn dung lượng/định dạng file, giá trị âm) để tránh lặp lại lỗi giữa các module.

- Bổ sung kiểm thử tự động Playwright cho 3 luồng must-have để phát hiện sớm lỗi hồi quy sau khi sửa.

# 7. Kết luận

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các luồng chính của module Login và Reward (20/20 test case Pass), trong khi module Blog, Campaign và KYC chưa hoàn thiện trên build v1.0 (34/34 test case Fail). Báo cáo phản ánh trung thực kết quả thực thi thay vì chỉ ghi nhận các trường hợp đạt. Nhóm đã ghi nhận 12 lỗi (3 Critical, 4 High, 3 Medium, 2 Low) trong Bug Log; các lỗi này cần được khắc phục và retest trước khi nghiệm thu chính thức.