KẾ HOẠCH KIỂM THỬ (TEST PLAN)

Mục lục

- Giới thiệu

- Mục tiêu

- Thành viên nhóm

- Phạm vi

- Giả định / Rủi ro

  - Giả định

  - Rủi ro

- Phương pháp Kiểm thử

- Tự động hóa Kiểm thử

- Môi trường Kiểm thử

- Cột mốc / Tệp bàn giao

  - Lịch trình Kiểm thử

  - Tệp bàn giao

Giới thiệu

Kế hoạch Kiểm thử này được tạo ra nhằm truyền tải phương pháp kiểm thử đến các thành viên trong nhóm. Nó bao gồm các mục tiêu, phạm vi, lịch trình, rủi ro và phương pháp thực hiện. Tài liệu này sẽ xác định rõ ràng các sản phẩm/tệp bàn giao kiểm thử là gì, cũng như những nội dung nào được coi là nằm trong hoặc ngoài phạm vi kiểm thử.

Mục tiêu

Tử Tế Fund là nền tảng gây quỹ cộng đồng trên web cho thị trường Việt Nam: chiến dịch ủng hộ, Project Hub của creator, catalog phần quà/sản phẩm, blog và chat giữa thành viên. Visitor xem nội dung công khai; Backer ủng hộ hoặc mua bằng VNĐ; Creator quản lý project sau KYC; Admin duyệt chiến dịch, hồ sơ, badge và báo cáo.

Sản phẩm được viết bằng Next.js 15 App Router, NextAuth 5, Prisma/PostgreSQL, MongoDB, Redis cache đọc, Cloudinary và triển khai trên Vercel. Nhóm 2 (lớp 23CT113) vừa phát triển vừa kiểm thử. Demo: https://platform-seven-navy-44.vercel.app — mã đối chiếu: github.com/Escanor292/platform (nhánh main).

Giai đoạn 1 của môn PTUD nghiệm thu các chức năng bắt buộc (must-have) theo PRD: Auth, Hồ sơ và KYC thủ công, Project và Campaign, Reward và Checkout (kèm kho đồ), Blog / Chat / Admin. Must-have quan trọng hơn tính năng mở rộng (module phụ, load test).

Thành viên nhóm

| Tên nhân sự | Vai trò |
| --- | --- |
| Nguyễn Quách Phú Tài (123000609) | Test Lead / Product owner — Auth, Checkout, kho đồ, CI |
| Trần Xuân Ân (123001127) | Tester — Project Hub, campaign, duyệt admin |
| Nguyễn Khánh Du (123000159) | Tester — Hồ sơ, Profile Studio, KYC thủ công |
| Bùi Đặng Quốc Khánh (123001005) | Tester — Reward, tồn kho, badge, báo cáo |
| Nguyễn Trung Tiến (123000127) | Tester — Blog, chat/gọi, UI public, Playwright |

Phạm vi

Giai đoạn đầu tiên sẽ bao gồm tất cả các yêu cầu bắt buộc phải có (must have). Các yêu cầu này và bất kỳ yêu cầu nào khác được bổ sung đều phải được kiểm thử.

Vào cuối Giai đoạn 1, một kiểm thử viên (tester) phải có khả năng:

- Đăng ký / đăng nhập (email+mật khẩu hoặc Google), đặt lại mật khẩu bằng token một lần; tài khoản bị cấm không vào trang và API được bảo vệ.

- Nộp KYC thủ công có ảnh giấy tờ; admin duyệt hoặc từ chối bằng tay; ảnh giấy tờ không hiện trang công khai.

- Tạo Project Hub và campaign (DRAFT → PENDING_REVIEW → ACTIVE); chỉ campaign ACTIVE trong hạn nhận pledge.

- Ủng hộ hoặc mua phần quà: pledge không quà luôn ONLINE; COD chỉ khi được phép và hàng AVAILABLE; thành công ghi pledge và kho đồ /purchases; hoàn tiền thì thu hồi item.

- Dùng blog đã làm sạch HTML, chat người–người, thông báo; admin mở được màn badge / báo cáo / users / system mà không lỗi 500.

Sau giai đoạn 1, nhóm có thể bổ sung spec Playwright cho Auth/Checkout và hoàn thiện Profile Studio — không đưa vào tiêu chí nghiệm thu Phase 1.

- Kiểm thử tải (Load testing) không thuộc phạm vi vì quy mô người dùng môn học đã biết; hiệu năng chỉ đo trên bản demo (p95 đọc public, LCP).

- Việc viết lại, di chuyển hoặc chuyển đổi (porting) test case Word cũ và kiểm trên database hoặc secret production cũng không thuộc phạm vi của dự án này.

Giả định / Rủi ro

Giả định

Mục này liệt kê các giả định cụ thể cho dự án này:

- Bản demo Vercel và mã trên GitHub (Escanor292/platform) là nguồn bàn giao; tester nhận URL demo và tài khoản thử, không nhận file .env. Người dùng chính ở Việt Nam, giao dịch VNĐ. Creator hoàn tất hồ sơ + KYC trước khi đủ quyền. Nghiệm thu theo từng module. Redis chỉ cache đọc, fail-open.

Rủi ro

Các rủi ro sau đã được xác định cùng với kế hoạch giảm thiểu tương ứng để hạn chế tác động của chúng đến dự án. Mức độ ảnh hưởng (hoặc độ nghiêm trọng) của rủi ro dựa trên cách dự án bị tác động nếu rủi ro đó xảy ra. "Tác nhân kích hoạt" (Trigger) là cột mốc hoặc sự kiện sẽ khiến rủi ro trở thành một vấn đề cần giải quyết.

| Rủi ro | Tác động | Tác nhân kích hoạt | Kế hoạch giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| Phình đại phạm vi (Scope Creep): thêm module ngoài must-have PRD khi tester đã quen hệ thống. | Cao | Trễ lịch PTUD / buổi bảo vệ | Bám PRD must-have từng module. Tính năng phụ có test riêng, không chặn nghiệm thu Phase 1. Ưu tiên do Test Lead và nhóm chốt. |
| Thay đổi campaign/checkout/KYC làm hỏng case đã viết, hoặc schema.prisma bị cắt cụt làm gãy bản build Vercel. | Cao (đối với tiến độ và chất lượng) |  | Giữ schema đã xác nhận trước khi thêm cột; chạy CI (prisma generate + Jest + tsc) trên mọi PR; không merge khi job quality đỏ. |
| Campaign chưa ACTIVE vẫn nhận pledge, tồn kho âm khi hai người mua cùng lúc, hoặc webhook thanh toán không chữ ký. | Trung bình | Mở checkout ngoài cửa sổ ACTIVE / stock = 1 đồng thời / gọi webhook giả | Test Campaign/Checkout từ chối pledge nếu không ACTIVE; kiểm tồn kho đồng thời; webhook phải có chữ ký. |

Phương pháp Kiểm thử

Dự án áp dụng Agile theo module PRD, vòng lặp hàng tuần. Cuối tuần, phần đã merge lên preview/demo được kiểm (Jest trên PR, kiểm thủ công có biên bản trên demo).

Kiểm thử khám phá dùng cho editor TipTap, Profile Studio kéo-thả, cuộc gọi chat (completed / rejected / missed / cancelled) và luồng admin duyệt.

Case P0 từng module (Auth, KYC, Campaign, Checkout, Blog/Chat/Admin) được bổ sung khi module lên demo; kết quả ghi vào biên bản tuần của nhóm.

Tự động hóa Kiểm thử

Đã có tự động hóa trong repo: Jest (npm test, test:ui, test:functional, test:integration), test DB (npm run test:db — JEST_DATABASE_URL phải là Postgres tên chứa “test”), Playwright e2e trên Chromium, CI .github/workflows/platform-ci.yml (job quality + e2e). Phần COD, ảnh KYC, chat/gọi vẫn kiểm thủ công. Không làm load test tự động trong môn học.

Môi trường Kiểm thử

Không dựng server mới: local (localhost:3000 / :3100 cho e2e), GitHub Actions (ubuntu-24.04, Node 22, Postgres 16 tutefund_platform_test), Vercel Preview, demo https://platform-seven-navy-44.vercel.app. CẤM trỏ test vào Neon production. Tài khoản thử: Guest, Backer, Creator KYC pending/approved, Admin, BANNED — mật khẩu giữ ngoài tài liệu.

Cột mốc / Tệp bàn giao

Lịch trình Kiểm thử

Lịch trình kiểm thử ban đầu như sau:

| Tên công việc | Bắt đầu | Hoàn thành | Nỗ lực (Effort) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch kiểm thử |  |  |  |  |
| Xem xét tài liệu Yêu cầu | 07/09/2026 | 08/09/2026 | 2 ngày | PRD 01-IC + mã main |
| Tạo ước tính kiểm thử ban đầu | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 1 ngày | Ưu tiên Auth, Reward, Checkout |
| Tuyển dụng và đào tạo nhân sự kiểm thử mới | 07/09/2026 | 09/09/2026 | 1 ngày | Phân module cho 5 thành viên nhóm 2 |
| Triển khai lần đầu lên môi trường QA test | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 1 ngày | Demo Vercel + local + CI Postgres test |
| Kiểm thử chức năng |  |  |  |  |
| Vòng lặp 1 (Iteration 1) | 14/09/2026 | 27/09/2026 | 2 tuần | Module Auth |
| Vòng lặp 2 (Iteration 2) triển khai lên môi trường QA test | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 1 ngày | Campaign + Project Hub lên demo |
| Kiểm thử chức năng | 30/09/2026 | 18/10/2026 | 3 tuần | KYC, Reward, Checkout + kho đồ |
| Vòng lặp 2 (Iteration 2) | 19/10/2026 | 25/10/2026 | 1 tuần | Blog, Chat/gọi, Admin |
| Kiểm thử hệ thống (System testing) | 26/10/2026 | 28/10/2026 | 3 ngày | Hồi quy toàn demo |
| Kiểm thử hồi quy (Regression testing) | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 2 ngày | Jest + Playwright trên main |
| Giải quyết các lỗi cuối cùng và kiểm thử bản build cuối | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 2 ngày | Đóng Blocker/Critical |
| Triển khai lên môi trường Staging | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 1 ngày | Vercel Preview chốt |
| Kiểm thử hiệu năng (Performance testing) | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 1–2 ngày | Đo LCP/p95 trên demo — không load test |
| Phát hành lên môi trường Production | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 1 ngày | Nộp biên bản + khóa gói demo |

Tệp bàn giao (Deliverables)

| Sản phẩm bàn giao | Ngày / Cột mốc | Người nhận/Xem xét |
| --- | --- | --- |
| Test Plan (Kế hoạch kiểm thử) | 07/09/2026 | Test Lead Nguyễn Quách Phú Tài; Nhóm 2 |
| Traceability Matrix (Ma trận truy xuất nguồn gốc) | 09/09/2026, cập nhật mỗi vòng | Test Lead Nguyễn Quách Phú Tài |
| Test Results (Kết quả kiểm thử) | 27/09, 18/10, 25/10, 28/10/2026 | Test Lead; Nhóm 2 |
| Test Status report (Báo cáo trạng thái kiểm thử) | Hàng tuần đến 30/10/2026 | Test Lead; Nhóm 2 |
| Metrics (Chỉ số đo lường) | 02/11/2026 | Toàn nhóm 2 |