| TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Môn: Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm GVBM: Nguyễn Minh Phúc ----------------------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 13 tháng 10 năm 2026 ----------------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 1

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN, PHÂN TÍCH PRD VÀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM THỬ (TEST PLAN)

Dự án: Nền tảng gây quỹ cộng đồng Tử Tế Fund (TuTeFund) — Kho lưu trữ: Escanor292/platform

Mã lớp: 23CT113 — Nhóm thực hiện: Nhóm 02

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP

• Thời gian bắt đầu: 08:30, Ngày 13/10/2026 | Thời gian kết thúc: 11:30, Ngày 13/10/2026 (Tuần 1)

• Hình thức họp: Trực tiếp tại Phòng thực hành Kiểm thử phần mềm — Trường Đại học Lạc Hồng

• Giáo viên bộ môn hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Phúc

• Chủ trì cuộc họp: Nguyễn Quách Phú Tài (Trưởng nhóm / Test Lead)

• Thư ký ghi chép: Bùi Đặng Quốc Khánh

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Cuộc họp có sự tham dự đầy đủ của 5/5 thành viên Nhóm 02 (tỷ lệ 100%):

| STT | Họ và tên | MSSV | Vai trò trong nhóm | Module phụ trách | Điểm danh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Quách Phú Tài | 123000609 | Trưởng nhóm / Test Lead | Module Login & Quản trị | Có mặt (100%) |
| 2 | Bùi Đặng Quốc Khánh | 123000xxx | Thư ký nhóm / Defect Lead | Module Reward & Bug Log | Có mặt (100%) |
| 3 | Nguyễn Trung Tiến | 123000xxx | Thành viên / Doc Specialist | Module Blog & Báo cáo | Có mặt (100%) |
| 4 | Trần Xuân Ân | 123000xxx | Thành viên / Module Lead | Module Campaign & Duyệt | Có mặt (100%) |
| 5 | Nguyễn Khánh Du | 123000xxx | Thành viên / Module Lead | Module KYC & Xác thực | Có mặt (100%) |

III. MỤC TIÊU CUỘC HỌP

1. Khảo sát tổng quan nền tảng gây quỹ cộng đồng Tử Tế Fund (TuTeFund) trên repo Escanor292/platform.

2. Phân tích tài liệu đặc tả yêu cầu sản phẩm (PRD 2.0.0) gồm 29 Functional Requirements (REQ).

3. Phân định ranh giới rõ ràng: 5 phân hệ cốt lõi thuộc Phase 1 (Login, Campaign, Reward, Blog, KYC) và 13 tính năng thuộc Phase 2.

4. Thống nhất quy tắc đánh mã định danh truy vết xuyên suốt và xây dựng dự thảo Test Plan v3 theo chuẩn Thầy Phúc.

5. Phân công phân hệ chức năng cho từng thành viên chịu trách nhiệm kiểm thử.

IV. NỘI DUNG THẢO LUẬN & KẾT QUẢ CUỘC HỌP

1. Thống nhất phạm vi kiểm thử Phase 1 & Cơ chế thanh toán

Nhóm đã đối chiếu mã nguồn và xác minh rằng hệ thống demo sử dụng mô hình chuyển khoản trung gian (BANK_ESCROW) kèm chế độ giả lập SIM- dành cho admin đối soát, không dùng cổng thanh toán bên thứ ba (các route webhook cũ trả về HTTP 410 ESCROW_BANK_ONLY). Vì vậy kiểm thử tập trung vào 5 phân hệ: Login (Tài), Campaign (Ân), Reward (Khánh), Blog (Tiến) và KYC (Du).

2. Quy tắc đặt mã định danh (ID) theo chuẩn của Thầy Nguyễn Minh Phúc

Mọi tài liệu phải ánh xạ chặt chẽ theo chuỗi:

• Yêu cầu chức năng: REQ-{MODULE}-{001} (Ví dụ: REQ-LOGIN-001, REQ-CAMP-001)

• Yêu cầu kiểm thử: TR-{MODULE}-{001} (Ví dụ: TR-LOGIN-001, TR-KYC-001)

• Kịch bản kiểm thử: TC_{MODULE}_{STT} (Ví dụ: TC_LOGIN_001, TC_CAMP_001)

• Báo cáo lỗi: BUG-{MODULE}-{001} (Ví dụ: BUG-LOGIN-001, BUG-KYC-001)

V. BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TUẦN 1 (ACTION ITEMS)

| STT | Nội dung nhiệm vụ | Người phụ trách | Hạn chót | Sản phẩm đầu ra | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát mã nguồn và lập Test Plan v3 theo mẫu Thầy Phúc | Nguyễn Quách Phú Tài | 13/10/2026 | Test Plan_23CT113.docx | Hoàn thành |
| 2 | Ghi chép và hoàn thiện Biên bản họp nhóm Lần 1 | Bùi Đặng Quốc Khánh | 13/10/2026 | Biên Bản Họp 1.docx | Hoàn thành |
| 3 | Thiết kế danh mục 33 TR và 10 TC Phân hệ Reward | Bùi Đặng Quốc Khánh | 16/10/2026 | Draft TC Reward | Hoàn thành |
| 4 | Thiết kế danh mục 33 TR và 10 TC Phân hệ Blog | Nguyễn Trung Tiến | 16/10/2026 | Draft TC Blog | Hoàn thành |
| 5 | Thiết kế danh mục 33 TR và 12 TC Phân hệ Campaign | Trần Xuân Ân | 16/10/2026 | Draft TC Campaign | Hoàn thành |
| 6 | Thiết kế danh mục 33 TR và 12 TC Phân hệ KYC | Nguyễn Khánh Du | 16/10/2026 | Draft TC KYC | Hoàn thành |
| 7 | Xây dựng Ma trận truy vết RTM 2 chiều (REQ ↔ TR ↔ TC) | Nguyễn Quách Phú Tài | 17/10/2026 | RTM Sheet | Hoàn thành |

VI. KẾT LUẬN & BIỂU QUYẾT

• Toàn thể 5/5 thành viên đã biểu quyết nhất trí 100% với kế hoạch phân công, phạm vi kiểm thử và timeline triển khai.

• Buổi họp tiếp theo (Họp Lần 2) dự kiến diễn ra vào ngày 25/10/2026 theo hình thức Online để rà soát kết quả kiểm thử và lỗi Bug Log.

| THƯ KÝ CUỘC HỌP (Ký và ghi rõ họ tên) Bùi Đặng Quốc Khánh | CHỦ TRÌ / TRƯỞNG NHÓM (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Quách Phú Tài |
| --- | --- |

VIII. HÌNH ẢNH MINH CHỨNG CUỘC HỌP

Ảnh chụp buổi họp trực tiếp của Nhóm 02 tại trường Đại học Lạc Hồng: