## Biên Bản Họp Nhóm Lần 1 – Báo Cáo Cuối Kỳ Môn Kiểm Thử Phần Mềm

Thời gian họp: Ngày 30 tháng 10 năm 2025
Hình thức họp: Trực Tiếp
Thành viên tham dự:

- Trần Thị Như Quỳnh – Trưởng nhóm

- Lê Phúc Hậu – Thành viên

### Mục Đích Cuộc Họp

- Lập kế hoạch thực hiện báo cáo cuối kỳ môn Kiểm Thử Phần Mềm.

- Phân công vai trò và nhiệm vụ cho từng thành viên.

- Lập bảng mô tả chức năng cho dự án.

### Nội Dung Thảo Luận

#### 1. Lập kế hoạch báo cáo

- Trưởng nhóm trình bày quy định về báo cáo cuối kỳ theo tài liệu hướng dẫn.

- Dự án: Web bán hàng Sweet-Sip bán bánh ngọt và nước Online trên mạng trong khu vực gần.

#### 2. Phân tích

Các chức năng chính bao gồm:

- Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất

- Tìm kiếm sản phẩm, xem giỏ hàng, đặt hàng

- Quản lý hàng tồn kho, quản lý đơn hàng

- Xem phản hồi của người dùng, quản lý tài khoản người dùng, phân tích doanh thu.

- Yêu cầu phi chức năng: Giao diện đơn giản, phản hồi nhanh chóng.

3. Phân công công việc

- Trưởng nhóm: Trần Thị Như Quỳnh

- Viết biên bản họp: Trần Thị Như Quỳnh

- Lập Test Plan: Trần Thị Như Quỳnh

- Viết Test Case: Trần Thị Như Quỳnh

- Thực thi kiểm thử: Lê Phúc Hậu

- Lập Test Report: Trần Thị Như Quỳnh

- Chuẩn bị thuyết trình: Lê Phúc Hậu

#### 4. Lập kế hoạch tiến độ

Tuần 1:

- Viết Test Plan (1 ngày)

- Viết Test Case (3 ngày)

Tuần 2:

- Kiểm tra và duyệt Test Plan, Test Case

- Thực hiện kiểm thử (3 ngày)

- Viết Test Report (2 ngày)

Tuần 3:

- Hoàn thiện báo cáo

- Chuẩn bị thuyết trình

#### 5. Công cụ sử dụng

- Google Docs/Sheets: Soạn thảo, theo dõi tiến độ, quản lý nhiệm vụ

- Canva/PowerPoint: Thiết kế slide

### 6.Kết Quả Cuộc Họp

- Đã thống nhất kế hoạch 3 tuần.

- Phân công vai trò rõ ràng, công bằng.

- Lưu biên bản họp vào phụ lục báo cáo.